**Retrospectiva iteratia 1**

**Puncte forte:**

* echipa a facut research pe Angular pentru realizarea frontendului, respectiv MongoDB pentru gestionarea bazelor de date
* dobandirea skillurilor pentru realizarea iteratiei 1
* impartirea eficienta a taskurilor
* inchegarea echipei - prin daily scrumuri

**Puncte slabe:**

* comunicarea partial precara ( + prelungirea perioadei pentru iteratia 1 mai mult de o saptamana)
* neacoperirea tuturor ariilor de dezvoltare (lipsa lucrului in paralel - focus doar pe frontend)

**Iteratia 2**

Implementarea unei structuri de baze de date potrivita pentru echipa de Medicamente.

Structurarea claselor conform UML

Continuarea partii de frontend - pagina cu medicamente